# PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES-2025-20

# Datos generales

  - Estudiante: Abel Jesús Moya Acosta

  - Código: 000245493

  - Carrera: Ingeniería de Computación y Sistemas – UPAO

  - Institución receptora: I.E. 80002 “Antonio Torres Araujo”

  - RUC: 20601776643

  - Área de prácticas: Taller de Computación e Informática y

AIP / Innovación Pedagógica

  - Supervisor en la institución: Sra. Kelly Salas Pereda – Jefa de Taller y Laboratorio de Cómputo.

  - Periodo de prácticas: 01 de septiembre – 05 de diciembre de 2025

  - Duración: 360 horas (30 horas semanales aprox.)

# Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Agenda Virtual Escolar que permita a docentes, tutores, auxiliares, TOE (Tutoría y Orientación Educativa) y directivos registrar citaciones, observaciones y comunicados sobre las incidencias cometidas por los estudiantes, asegurando que esta información llegue de forma automatizada, garantizando la trazabilidad y eficiencia en la comunicación con los padres de familia, contribuyendo de esta forma, a la gestión de tutoría y convivencia en la institución.

# Objetivos específicos

- Familiarizarme con la institución (inducción), los sistemas y tecnologías utilizadas por la empresa.

- Identificar las limitaciones (problema) en el proceso de notificación de incidencias cometidas por los estudiantes a los padres de familia mediante la agenda escolar.

- Levantar y analizar los requisitos del proceso de comunicación entre colegio y padres de familia sobre las incidencias.

- Diseñar el prototipado de las pantallas, diagramas de procesos, la base de datos del sistema de agenda virtual.

- Desarrollar el módulo de registro, envío de avisos y consulta de historial.

- Implementar un módulo de notificaciones Web Push (Web Push Notifications) y correo electrónico que asegure la entrega oportuna de incidencias.

- Realizar pruebas piloto con docentes y tutores para validar el funcionamiento.

- Implementar el sistema en la institución, capacitar a los usuarios y entregar documentación técnica y de usuario.

- Generar reportes básicos y establecer un plan de mantenimiento inicial.

# Metodología

El desarrollo del proyecto seguirá la metodología del Ciclo de Vida Clásico en Cascada, que contempla las fases de:

  - Definición de requisitos (semana 1): levantar la información de qué se necesita (entrevistas, observación, encuestas, etc.).

  - Análisis de requisitos (Semanas 2): estudiar esa información para ver si es viable, cómo se va a cumplir y qué implicancias tiene.

  - Diseño (semanas 3–4).

  - Desarrollo (semanas 5–8).

  - Pruebas y validación (semanas 9–10).

  - Implementación (semanas 11–12).

  - Documentación (semanas 13–14).

  - Cierre y mantenimiento inicial (semana 15).

Cada fase generará un entregable (documentos, prototipos, código, informes, manuales) que servirá de evidencia para la universidad y la institución.

Con base en la literatura especializada (Pressman, Sommerville, IEEE/ISO 12207), lo correcto es:

    - El modelo en cascada es una metodología de desarrollo de software.

Se considera el primer modelo formal de ciclo de vida de software (propuesto por Winston Royce en 1270).

    - Es metodología porque define un proceso rígido y secuencial: requisitos → diseño → implementación → pruebas → mantenimiento. Cada fase debe

completarse antes de pasar a la siguiente.

    - No se clasifica como marco de trabajo (framework) ni como enfoque ágil.

    - Está dentro de la familia de modelos de ciclo de vida de software y se caracteriza por ser lineal y predictivo.

# Justificación de la metodología

Se eligió el modelo en cascada como metodología de desarrollo debido a que se adapta de manera adecuada a la naturaleza de las prácticas preprofesionales. Si bien se reconoce que es el modelo más antiguo (propuesto por Winston Royce en 1970), aún se emplea en contextos académicos y de proyectos formativos porque:

- Claridad y estructura: define fases bien delimitadas (definición de requisitos, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, documentación y cierre), lo que permite organizar de forma lineal las actividades del plan de trabajo.

- Facilidad de control y seguimiento: al ser un modelo secuencial, es sencillo alinear cada fase con las semanas del cronograma de prácticas, facilitando el control de avances y la evaluación por parte del supervisor y del docente.

- Adecuación al contexto institucional: el proyecto no busca un producto con cambios iterativos constantes como en un entorno ágil, sino una implementación con entregables progresivos y verificables, que culmina en la entrega final del sistema.

- Nivel de complejidad del proyecto: si bien el proyecto no es sumamente complejo, sí es concreto y específico, lo que hace viable un desarrollo ordenado siguiendo un camino mayormente lineal, sin requerir muchas iteraciones.

- Respaldo académico y normativo: según la literatura especializada (Pressman, Sommerville, IEEE/ISO 12207), el modelo en cascada sigue siendo una referencia válida en la enseñanza de la ingeniería de software por su valor didáctico y por sentar las bases de la planificación ordenada.

En conclusión, aunque existen metodologías más modernas como las ágiles o iterativas, el modelo en cascada resulta pertinente en este contexto porque asegura una ruta clara de trabajo, es coherente con el cronograma de las prácticas, y facilita tanto la documentación como la evaluación del proyecto por la universidad y la institución receptora.

| VI. Cronograma de actividades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana | Fechas (2025) | Fase | Actividades | Entregable |
| 1 | 01–05 sep | Definición de requisitos | Inducción, entrevistas a docentes y tutores, levantamiento de información, mapeo de procesos. | Documento de requisitos v1, acta de alcance |
| 2 | 08–12 sep | Análisis de requisitos | Estudio y validación de requisitos levantados, identificación de limitaciones y viabilidad. | Documento de requisitos validado |
| 3–4 | 15–26 sep | Diseño | DER, diagramas UML, wireframes de interfaces, plan de pruebas. | Modelo de BD, prototipos de interfaz |
| 5–8 | 29 sep–24 oct | Desarrollo | Codificación de módulos: registro de incidencias, envío de notificaciones (Web Push y correo), historial de comunicaciones y gestión de usuarios/roles. | MVP funcional |
| 9–10 | 27 oct–07 nov | Pruebas | Pruebas unitarias, pruebas de integración, piloto con tutores, corrección de errores. | Informe de pruebas, versión ajustada |
| 11–12 | 10–21 nov | Implementación | Instalación, carga de datos, capacitación a docentes y tutores. | Versión 1.0 instalada, lista de asistencia |
| 13–14 | 24 nov–05 dic | Documentación | Elaboración de manual de usuario, manual técnico y presentación final. | Manuales completos, presentación |
| 15 | 08–12 dic | Cierre/Mantenimiento | Acta final, correcciones menores, plan de mantenimiento inicial. | Acta firmada, plan de mantenimiento |

Tabla: Plan de trabajo resumido (5 actividades principales)

| Nº | Actividad principal | Objetivo de la actividad | Desarrollo o tareas clave | Participantes | Técnicas, herramientas, métodos, etc. | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento y análisis de requisitos | Identificar las necesidades reales del colegio y los procesos a digitalizar. | Realizar entrevistas a docentes y AIP/TOE; observar el registro de incidencias manual; documentar reglas y flujos. | Practicante, AIP/TOE, tutores. | Técnica: Entrevistas semiestructuradas observación directa. Método: Análisis de procesos as-is; elicitación de requisitos Herramienta: Google Docs, bpmn.io(borrador), Bizagi Modeler. Marco: BPMN 2.0. | Documento de requisitos y diagrama de procesos. |
| 2 | Diseño funcional y técnico de la Agenda Digital ATA | Estructurar la arquitectura y los modelos del sistema según requisitos. | Elaborar prototipos UI; diseñar el DER; definir la arquitectura PWA + Edge + BD; validar con el supervisor. | Practicante,Docentes,tutores,directivos,supervisor. | Técnica: Entrevistas, observación directa. Método: Elicitación de requisitos. Herramienta: Google Docs, bpmn.io,Bizagi Modeler. Marco: BPMN 2.0. | Bocetos aprobados, Prototipos y modelo de datos (DER). |
| 3 | Desarrollo e implementación del MVP | Construir y conectar los módulos esenciales del sistema (incidencias, notificaciones, usuarios). | Programar componentes en React PWA; configurar Supabase; integrar notificaciones Push; aplicar CI/CD. | Practicante. | Técnica: Control de versiones. Método: Desarrollo iterativo. Herramienta: React,Supabase, GitHub. Marco: CI/CD, DevOps. | MVP funcional desplegado en entorno de prueba. |
| 4 | Pruebas, validación y mejora del sistema | Comprobar la operatividad y usabilidad del sistema con usuarios reales. | Ejecutar pruebas internas; recopilar feedback de docentes y tutores; corregir errores; optimizar interfaz. | Practicante, AIP/TOE, tutores. | Técnica: Pruebas funcionales, usabilidad. Método: QA Checklist, validación con usuarios. Herramienta: Google Forms. Marco: PDCA. | Informe de validación y ajustes finales del MVP. |
| 5 | Despliegue, documentación mantenimiento y cierre de práctica | Asegurar la sostenibilidad y evidencia del trabajo realizado. | Publicar el sistema en Cloudflare Pages; generar documentación técnica y de usuario; elaborar informes y constancias. | Practicante, director del colegio, docente asesor (supervisor). | Técnica: Despliegue continuo, documentación. Método: Gestión de releases,control de cambios. Herramienta: Cloudflare Pages, GitHub Actions,Word/PDF. Marco: Buenas prácticas DevOps | Informe final de prácticas, constancias y carta de aceptación. |

# Tecnologías y Herramientas a Utilizar

Nota: Los anexos específicos se encuentran en el punto VIII

1. Lenguajes de Programación

- Python → backend y scripts de automatización.

- JavaScript (ES6+) → frontend PWA y Service Workers.

2. Frameworks y Librerías

- React → prototipado y frontend web/móvil.

- Cloudflare Workers → backend serverless.

- Web Push API (con VAPID) → notificaciones web push.

3. Bases de Datos

    - PostgreSQL en la nube mediante Supabase → base de datos principal (alumnos, padres, incidencias, notificaciones).

4. Plataformas de Nube y Despliegue

- Cloudflare Pages → hosting del frontend (PWA).

- Cloudflare Workers → backend serverless (envío de notificaciones, lógica de negocio).

- Supabase → gestión de BD y autenticación.

- GitHub → control de versiones y despliegues automáticos (CI/CD).

5. Control de Versiones y Colaboración

- Git / GitHub → gestión de código y control de cambios.

- GitHub Projects o Notion → organización de tareas y backlog.

6. Metodologías de Desarrollo

- Cascada (oficial para el plan de prácticas, según cronograma).

- Apoyo con buenas prácticas ágiles (tableros, revisiones cortas).

7. Herramientas de Productividad

- Figma → prototipado de interfaces y wireframes.

- Visual Studio Code → entorno de desarrollo.

- Google Workspace (Docs, Sheets) → documentación compartida.

- Word

- Notion

VII. Resultados esperados

- Sistema de Agenda Virtual Escolar funcional y probado en la institución.

- Mejora en la trazabilidad de la comunicación colegio–padres.

- Capacitación de docentes/tutores en el uso del sistema.

- Documentación técnica y de usuario entregada.

- Registro trazable de incidencias y confirmaciones por parte de los padres, almacenado en la base de datos institucional

- Acta de conformidad final emitida por la institución.

- Cumplimiento de 360 horas de prácticas preprofesionales registradas y validadas.

VIII. Anexos de herramientas, tecnologías utilizadas

A. Conozco / usaré “tal cual”

- Frontend React (PWA) – uso tal cual
Para qué se usará: construir la interfaz web instalable y responsiva de la agenda.

En qué consiste: aplicación React con capacidades PWA (manifest y service worker) para caché, carga rápida y modo offline básico.

- Base de Datos en Supabase (PostgreSQL + Auth)
Para qué se usará: persistir incidencias, usuarios/roles y auditoría; manejar autenticación.
En qué consiste: Postgres gestionado con APIs automáticas, reglas RLS para acceso por roles y módulo de autenticación integrado.

- CI/CD con GitHub (repos, ramas y workflows)
Para qué se usará: versionar el código y automatizar pruebas/despliegues.
En qué consiste: repositorio Git con ramas main/dev y workflows de GitHub Actions para build y deploy.

- Figma

- Bizagi Modeler

B. Por aprender / aplicaré durante la práctica

- Cloudflare Pages — despliegue del frontend
Para qué se usará: alojar el PWA en una CDN global con previews por rama.
En qué consiste: servicio de hosting estático que compila y publica el sitio desde el repo.

- Cloudflare Workers — backend serverless (Wrangler)
Para qué se usará: exponer APIs ligeras (Edge) para notificaciones y acceso a datos.
En qué consiste: funciones serverless ejecutadas en la red de Cloudflare; se gestionan con la CLI Wrangler.

- Web Push API con VAPID — suscripción, envío y recepción
Para qué se usará: enviar notificaciones Push a docentes/padres desde el navegador.
En qué consiste: claves VAPID para firmar mensajes, suscripción del navegador, envío desde el backend y recepción en el service worker.

- Seguridad, datos personales y cumplimiento
Para qué se usará: proteger información sensible y cumplir con principios de privacidad.
En qué consiste: HTTPS, CORS controlado, roles y RLS en BD, minimización de datos, políticas de retención y textos de consentimiento/privacidad.

C. Elementos transversales de este anexo

- Stack y versiones mínimas
React ≥ 18; Node ≥ 20 (si aplica); NPM/PNPM; Supabase Postgres 15; Cloudflare Wrangler ≥ 3; GitHub Actions runners Ubuntu-latest; Web Push API (VAPID).

- Arquitectura lógica de la solución (PWA + Edge + BD)

- PWA (React) ↔ Workers (Edge API) ↔ Supabase (Postgres/Auth).
Flujo de notificaciones: Servidor (Worker) → Push Service → PWA (Service Worker).

Nota: Este anexo es vivo y puede ampliarse; cualquier cambio quedará en la bitácora de cambios del plan.